# 1457 Réalisation des Couches virtuelles et filtrage des champs joints

# charge totale : 28 jours
# Description
La réalisation des couches virtuelles a fait l’objet d’un premier rapport réalisé par Oslandia.
Une QEP a été réalisée, ainsi qu’une discussion sur la liste QGIS.

Cette première phase de commande comporte les points suivants :
Réaliser un plugin C++ qui implémentera le concept (QGI_REA complexe : 9 jours)
- ajouter une fonction de création d’un couche virtuelle (QGI_REA simple : 4 jours)
- ajouter une fonction de filtrage sur les champs joint (QGI_REA moyen ; 6 jours)
- Réaliser l’intégration dans Dbmanager (QGI_REA complexe : 9 jours)

Les couches virtuelles représentent un concept nouveau et novateur pour QGIS. Pour en tenir compte le titulaire pourra faire des propositions de modifications des premières spécifications de ce cahier des charges qui seront soumises à la validation du chef de projet du Ministère.
Une couche virtuelle sera matérialisée par une couche spatialite qui serait le résultat de l’exécution d’une requête SQL avec utilisation de déclaration de tables virtuelles comme source de données.
Un schéma spécifique de base de données spatialite pourra être utilisé (toute base spatialite ne pourra pas être considérée comme une couche virtuelle).
Une extension particulière de fichier pourrait désigner une couche virtuelle (ex : MaCoucheVirtuelle.qvl pour ‘qgis virtual layer’). Dans ce cas une nouvelle option de chargement permettra de charger une couche virtuelle (ex : Ajouter une couche virtuelle dans le menu ‘Couche’)

Toutefois le concept de couche virtuelles stockée sous forme de fichiers plutôt que dans les fichiers projets doit être affiné car cela ne permet pas d’utiliser les memory layer comme source de données.

Le titulaire sera attentif aux questions de performances, en particulier et dans la mesure du possible les index seront utilisés (les index R-TREE peuvent être utilisés sur les tables virtuelles de spatialite).

### Création d’une couche virtuelle
Le module spatialite de table virtuelle sera intégré dans QGIS en tant que nouveau fournisseur de données (au même titre que les autres fournisseurs de données vectorielles).
La création devra par exemple être possible à partir du menu QGIS (ex : ‘Couche > nouveau > Nouvelle couche virtuelle).
Cette possibilité pourrait également être accessible par un raccourci (ex : clic droit sur une couche > Créer une couche virtuelle, qui serait automatiquement une des ressources (éventuellement unique) de la couche virtuelle).

Une interface de création sera proposée :

Il s’agit d’une première interface (présentée ici dans une version dépouillée), elle devra être conçue pour pouvoir évoluer et en particulier utiliser à terme un assistant SQL.
L’intérêt est de donner la possibilité de créer une couche virtuelle directement à partir des ressources ouvertes dans QGIS sans passer par l’utilisation de DBmanager qui est proposée ci-dessous.

Un clic droit > propriété sur une couche virtuelle devra donner accès aux sources de données et à la requête constituant la couche.

### Intégration à DBManager

L’utilisateur devra pouvoir utiliser n’importe quelle couche ouverte dans QGIS comme ressource pour réaliser une requête SQL dans Dbmanager (y compris avec l’assistant SQL qui fait l’objet d’une autre commande).
### Filtrage des champs y compris champs joints :
Il s’agit de réaliser un ‘pseudo filtrage’ sur tous les champs y compris les champs joints (ce qui n’est pas possible dans le filtrage actuel de QGIS), le résultat sera en réalité une couche virtuelle.

En termes d’interface, une possibilité serait de conserver l’item ‘filtrer’ dans le menu déroulant des couches, mais de le brancher sur le nouveau filtrage utilisant les couches virtuelles lorsque la couche comporte des champs joints.